## Slide 1
Quiero cambiar el nivel de autorizantes para el comedor de 3 a 1.
No aparece la opción de cambiar el nivel de autorizantes al editar la pantalla
Se creó uno nuevo, igualmente no apareció el campo.
Reportado al equipo de desarrollo

## Slide 2
No puedo ver la información completa
No filtra
Reportado al equipo de desarrollo
Revisando en una PC del equipo de desarrollo el nombre de de los conceptos se ve completo

## Slide 3
Al realizar una búsqueda pone el CCMS id con decimales.
Este Hallazgo ya lo tenia el equipo de desarrollo

## Slide 4
Revisar porque baja a un segundo renglón
Solo se tienen 2 autorizantes registrados, al tratar de repetir autorizante marca error, lo que es correcto
Al presionar el botón Agregar, no marca nada, solo no deja agregar en la tabla.
Poner “warning” de que faltan datos para poder agregar el registro a la solicitud
Puede tratarse de alguna configuración con el explorador o quizá de la versión de la APP ya que en cualquier otro equipo ese campo se ve a la misma altura
Reportado al equipo de desarrollo

## Slide 5
Paso1. Se crea un perfil nuevo llenando todos los campos.
Paso 2. se edita el perfil y no trae la información del país y no me deja editar ningún campo.
De acuerdo a lo que se tiene en la APP un perfil solo se puede editar el nombre y activarlo o desactivarlo

## Slide 6
Si el concepto es N/A el concepto motivo no se debe capturar.
Reportado al equipo de desarrollo

## Slide 7
Se capturan los datos y se intenta agregar y no agrega nada a la tabla.