Título
Administración de Solicitudes en Nómina
Título

---
Objetivo a largo plazo
Agenda
- Plan de Trabajo
- Resumen de Catálogos
- Pantallas
- Próximos pasos

---
Deseos de los clientes
Plan de trabajo
- Plan de Trabajo actual
- 1. Aclaraciones
- 2. Diseño de pantallas
- 3. Diseño de la BD y SPs requeridos
- 4. Desarrollo de ABCs
- 5. Desarrollo de Procesos
- 6. Pruebas
- 7. Liberación
- 8. Soporte a garantias
- 9. Documentación y entrega

---
Plan de trabajo

---
Plan de trabajo (Semana 7)
- Desarrollo de Captura de Períodos de Nómina
- Desarrollo de Captura de Solicitudes

---
Satisfacción de los deseos de los clientes
Catálogos desarrollados
- Conceptos de Nómina
- Catálogo de Años
- Catálogo de Meses
- Tipos de Períodos
- Periodicidad de Nómina
- Conceptos Motivos
- Consecutivo de Período

---
Conceptos de Nómina

---
Conceptos de Nómina (Nuevo)

---
Conceptos de Nómina (Editar)

---
Catálogo Años de Nómina

---
Catálogo Años de Nómina (Nuevo)

---
Catálogo Años de Nómina (Editar)

---
Catálogo Meses de Nómina

---
Catálogo Meses de Nómina (Nuevo)

---
Catálogo Meses de Nómina (Editar)

---
Catálogo Tipos de Período

---
Catálogo Tipos de Período (Nuevo)

---
Catálogo Tipos de Período (Editar)

---
Catálogo de Periodicidad

---
Catálogo de Periodicidad (Nuevo)

---
Catálogo de Periodicidad (Editar)

---
Catálogo de Motivos de Conceptos

---
Catálogo de Motivos de Conceptos (Nuevo)

---
Catálogo de Motivos de Conceptos (Editar)

---
Catálogo de Periodos-Consecutivo

---
Catálogo de Periodos-Consecutivo (Nuevo)

---
Catálogo de Periodos-Consecutivo (Editar)

---
Análisis de costes
Procesos en desarrollo
- Captura de Períodos de Nómina
- Captura de Solicitudes

---
Próximos pasos
Próximos pasos
- Concluir procesos de Solicitudes (Captura y Carga masiva)
- Procesos de Mantenimiento de Solicitudes (Autorizaciones/Rechazos/Cancelaciones)
- Procesos de Generación de archivos PeopleSoft
- Procesos de Cierres (Automático y Manual)
- Reportes de Auditoría y General
- Creaciones de Perfiles de Seguridad y Asignación de Seguridad a usuarios