## Slide 1: Nómina Manual
Nómina Ordinaria 12
Junio, 2020

## Slide 2: Nómina Manual
Histórico de Hallazgos de funcionalidad
Catorcena 12
Catorcena 11
Catorcena 10
Catorcena 09
No funcionó la creación archivo SFTP.
Fechas de corte de captura de incidencias.
Autorizacion total por documentos.
Solicitudes autorizadas en automatico al capturarse.
Habilitar un filtro para el rol responsable para la descarga previo ala generacion del archivo SFTP.
No funcionó la creación archivo SFTP.
Crear una interfase para que el rol responsable envie el archivo SFTP hacia la carpeta People Soft.
Validación de la regla de captura de incidencia del mismo concepto en 2 diferentes documentos (Suma, Sustituye ó reemplaza).a Iniciar el proceso SFTP
La Herramienta desplego la nomina 1 por default y algunas solicitudes se fueron a esta nomina, se pidio moverlas a la nomina 11
Cuando el autorizante entraba a autorizar las solicitudes aparecían en la nomina 26
En una solicitud puso dos autrizantes como autorizante 1
Crear una interfase para que el rol responsable envie el archivo SFTP hacia la carpeta People Soft.
Entrega archive (180 lineas)
Martes a las 5:15 PM
Entrega archivo (177 lineas)
Martes a las 4:00 PM
Entrega archive (423 lineas)
Martes a las 3:00 PM
Crear una interfase para que el rol responsable envie el archivo SFTP hacia la carpeta People Soft.
Contraseñas y usuarios no tienen candado en Producción
Separación Folios de empresas HTG/SHT
Editar solicitudes y que se guarden los cambios
El comedor de HTG MTY no se visualizo en el periodo de la catorcena procesada
Entrega archive (142 lineas)
Martes a las 5:00 PM

## Slide 3: Nómina Manual
Requerimientos criticos en la funcionalidad de la herramienta.
Crear una interfase para el rol responsable pueda generar y enviar el archivo SFTP para People Soft.
Herramienta Nómina Manual
Separación folios por contrato/empresa, ejemplo: HTC/SHT y HTGMTY
Habilitar en la creacion de los perfiles, una seleccion de 2 ó mas clientes.
Edición de solicitudes no guarda los cambios antes de envió para autorización.
La incidencia de comedor de HTG MTY no se visualizó en el período de la catorcena procesada.
Congelar la incidencia capturada, cuando exista cambio en CCMS de contrato. Regla de cambios TP Lunes inicio de catorcena.
Asegurar lleguen las alertas de email, para los autorizantes.
Aplicar la seguridad (Contraseña de usuario) en el ambiente de producción.

## Slide 4: Nómina Manual
Modificaciones críticas en la herramienta.
Incluir el mail o soporte de aprobación de las diferentes áreas o archivo según sea el caso.
Incluir la persona responsable que genera la solicitud.
Incluir quien la aprobó antes de que nos llegara el flujo.
Incluir cifras control en cada flujo, Monto total por concepto y numero de casos.
Se solicita poder extraer un resumen en Excel de la solicitud con los datos, resumen montos totales y los bonos cargados.
Incluir en los conceptos el % de Bono que se autoriza en caso de que aplique.

## Slide 5: Nómina Manual
SHT MTY | Avance, siguientes pasos y Pedidos.
INCIDENCIAS
Avance 100%
Bonos ITAL.
Viáticos.
Comcast.
Viasat
Bono Desempeño
Bono C y Cliente
Retro Div.
Etc
Siguientes pasos. Hacer pruebas y revisar la funcionalidad de las observaciones presentadas en los requerimientos criticos.
Modificaciones criticas en la herramienta. Incluir el mail o soporte de aprobación de las diferentes áreas o archivo según sea el caso. Incluir la persona responsable que genera la solicitud. Incluir quien la aprobó antes de que nos llegara el flujo. Incluir cifras control en cada flujo, Monto total por concepto y numero de casos. Se solicita poder extraer un resumen en Excel de la solicitud con los datos, resumen montos totales y los bonos cargados. Incluir en los conceptos el % de Bono que se autoriza en caso de que aplique.
CAPACITACIÓN
Avance 100%
Se capacito a el Personal:
Solicitantes.
Autorizantes. (N1)
Autorizantes. (N2)
HERRAMIENTA
Avance 80%
Creación Archivo SFTP.
Crear una interfase para que el rol responsable envie el archivo SFTP hacia la carpeta People Soft.

## Slide 6: Nómina Manual
HTG MTY | Avance, siguientes pasos y Pedidos.
INCIDENCIAS
Avance 50%
Viáticos
Dctos Gastos Viaje
Bono C y Cliente
Comedor
Modificaciones criticas en la herramienta. Incluir el mail o soporte de aprobación de las diferentes áreas o archivo según sea el caso. Incluir la persona responsable que genera la solicitud. Incluir quien la aprobó antes de que nos llegara el flujo. Incluir cifras control en cada flujo, Monto total por concepto y numero de casos. Se solicita poder extraer un resumen en Excel de la solicitud con los datos, resumen montos totales y los bonos cargados. Incluir en los conceptos el % de Bono que se autoriza en caso de que aplique.
Siguientes pasos. Hacer pruebas y revisar la funcionalidad de las observaciones presentadas en los requerimientos criticos.
CAPACITACIÓN
Avance 50%
Se capacito a el Personal:
Solicitantes.
Autorizantes. (N1)
Autorizantes. (N2)
HERRAMIENTA
Avance 50%
Contraseñas y usuarios no tienen candado en Producción
Separación Folios de empresas HTG/SHT
Editar solicitudes y que se guarden los cambios
El comedor de HTG MTY no se visualizo en el periodo de la catorcena procesada

## Slide 7
Gracias!

## Slide 8: Nómina Manual
HTG MTY | Requerimientos de implementación.
Dando como resultado:
SHT MTY: Perfiles 27
HTG MTY: Perfiles 40
Desarrollo en la herramienta Nómina Manual para elegir varios clientes para los perfiles de Autorizante. (Por elección)
Requerimiento de recepción del archivo SFTP en la carpeta de People Soft, el dia martes a las 10:00 AM, por parte de IT.
Que aseguremos no se presenten problemas adicionales a los ya resueltos.
Configuraron perfiles (Solicitantes y Autorizantes):
SHT MTY: Clientes 02
HTG MTY: Clientes 10
Con un estimado de recepción de incidencias por nómina:
SHT MTY: Empleados 1,017
HTG MTY: Empleados 2,725